**Tableau de Gestion de projet**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Date** | **Elève** | **Temps passée sur la tâche** |
| Idée de projet | *14/04/15* | *Arnaud/Lisa* | 1 jour |
| Description fonctionnalité  (analyse des besoins, MCD, MLD) | *15/04/15* | Arnaud/Lisa | 1 jour |
| * Réflexion sur la base de données * Création base de données | 15/04/2015  16/05/2015 | * Arnaud/Lisa * Arnaud | 2 jours |
| Maquettes du site page accueil | 16/04/15 | * Lisa | 2h |
| * Mis en forme de l’espace du travail (organisation des pages php, html) * Création header du site (menu, bannière, liens) | 10/05 jusqu’au 14/05 | * Arnaud/ Lisa * Lisa | 3h  2 jours |
| * Rectification de la base de données | 14/05 | * Arnaud /Lisa | 1 jour |
| * Création de la partie inscription et connexion | 14/05 \_15/05 | * Lisa(poo)/Arnaud(procédural) | 2 jours |
| * Création maquette page Objectif | 16/05 | Lisa | 2h |
| * Début de la création design de la page Objectif | 16/05\_ 17/05 | Lisa | 3h |
| * ajout jQuery * Création des icônes pour la page | 22/05\_31/05 pas terminée | Lisa | 4 jours |

**Fait avant le 15 juin**

**A partir du 15 juin**

Tâches à accomplir

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tâches à accomplir | Temps estimé | Elève | Date de finition |
| Connexion/deconnexion | 5h | Lisa |  |
| Code création d’article | 2 jours | Arnaud |  |
| Création du choix des catégories d’articles | 5 à8h | Arnaud |  |
| Afficher les articles dans les pages | 2 jours | Arnaud |  |
| Page goûts et centre d’intérêts (profil) | 2 jours | Arnaud/Lisa |  |
| Design du site (page espace gaming, technologie, leurs expériences) | 2 semaines | Lisa |  |
| page objectif | 2 jours | Lisa | 15/06 |
| page accueil | 2 jours | Lisa |  |
| Créations des Sliders | 2 jours | Lisa |  |
| Footer | 2 h | Lisa |  |
| Newsletters | 1 jour | Lisa |  |
| Forum | 3 jours | Arnaud/Lisa |  |

**Tâches accomplis ou en cours**

Tâches accomplies

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tâches** | **Elève** | **Date** | **Temps passée sur la tâche** |
| JQuery , page objectif. | Lisa | 15/06  Au | 2h |
| Footer | Lisa | 15/06 | 1h |
| 16/06 | 2h |
| Inscription  Deconnexion  newsletter | Lisa | 16/06 | 4h |
| 17/06 | 2h |
| Réglages quelques éléments design | Lisa | 16/06 | 2h |
| 17/06 | 2h |
| Changement base de données (ajout table newsletter) | Arnaud, Lisa | 16/06 | 15 min |
| Remplacer connexion par déconnexion et inscription par mon compte | Lisa | 17/06 | 2h |
| **Code création article** | **Arnaud** | **17/06** | **11h** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**A rectifier**

* **Connexion\_deconnexion**
* **Click icones Jquery**
* **Footer**
* **Entête page objectif**